Nr referencyjny ZP-2375/03/DAG/2022				Załącznik nr 2 do SWZ

Wzór - UMOWY

W dniu ………………………..., po przeprowadzeniu postępowania w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 2, ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 tekst jednolity),  pomiędzy:

nazywanym w treści umowy Zamawiającym,

a

nazywanym w treści umowy Wykonawcą

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia są  roboty budowlane:

„Przebudowa wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i instalacji kanalizacji sanitarnej z wykonaniem układu dezynfekcji obiegu ciepłej wody i przebudową rezerwowego zbiornika wody w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego "BRISTOL" MSWiA w Kudowie-Zdroju”.

– Na podstawie dokumentacji projektowej :

„Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i instalacji kanalizacji sanitarnej z wykonaniem układu dezynfekcji obiegu ciepłej wody poprzez jonizację wody jonami miedzi i srebra i przebudową rezerwowych zbiorników wody ZB1 i ZB2 w  budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego "BRISTOL" MSWiA w Kudowie-Zdroju, ul. Okrzei 1 – Segment B2 i C Etap II”.

- Zakres robót przewidzianych dla Etapu II obejmujący segment B2 i C budynku :

- przebudowa wewnętrznej  instalacji kanalizacji sanitarnej;

- przebudowa wewnętrznej  instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji  - poziomy i piony;

- częściowa wymiana podejść pod urządzenia sanitarne;

- montaż zaworów regulacyjnych pod-pionowych dla cyrkulacji;

- montaż układu dezynfekcji obiegu ciepłej wody użytkowej;

- przebudowa zbiorników rezerwowych zimnej wody ZB1 i ZB2;

- częściowa przebudowa armatury i rurarzu w hydroforni.

  - Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w dokumentacji:

- projekt budowlano - wykonawczy przebudowy wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i instalacji kanalizacji sanitarnej z wykonaniem układu dezynfekcji obiegu ciepłej wody poprzez jonizację wody jonami miedzi i srebra i przebudową rezerwowych zbiorników wody ZB1 i ZB2 w  budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego "BRISTOL" MSWiA w Kudowie-Zdroju, ul. Okrzei 1 – Segment B2 i C Etap II ;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;

- przedmiar robót;

- rysunki i opis.

  - Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika   Zamówień (CPV):

Główny przedmiot: CPV 45000000-7 Roboty budowlane;

Instalacje sanitarne:

Roboty instalacyjne hydrauliczne CPV 45332200-5;

Roboty instalacyjne kanalizacyjne CPV 45332300-6.

  - Informacje dodatkowe związane z realizacja zamówienia:

- zamawiający nie gwarantuje pomieszczeń magazynowych ani socjalnych dla potrzeb wykonawcy. Pobór wody i energii elektrycznej dla potrzeb prac – odpłatnie z instalacji budynku. Wykonawca na swój koszt zobowiązany będzie do właściwej organizacji robót – między innymi w zakresie wykonania odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia obszaru prowadzenia robót przed dostępem osób niepowołanych, utrzymania w należytym, bieżącym porządku stanowisk pracy, ich otoczenia, ciągów komunikacyjnych oraz terenu budowy. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia przed zniszczeniem elementów budowlanych w rejonie prowadzonych prac. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia robót w sposób minimalizujący ich wpływ na użytkowany budynek. Szczegóły zostaną ustalone z wykonawcą;

- Dopuszcza się:

- wykonywanie pracy w bazie hotelowej Sanatorium: pracę w dni powszednie w godzinach od 7.30 - 20.00, w soboty od 7.30 do 15.00,

- wykonywanie pracy w Dziale Żywienia w porze nocnej w godz. od 21:00 do 5:00,

- wykonanie prac powodujących nadmierny hałas i zapylenie w godzinach: 8.00 – 15.00, po  uzgodnieniu każdorazowo z zamawiającym terminu realizacji tych prac w formie notatki służbowej.

- wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany przez zamawiającego teren robót od momentu jego protokolarnego przejęcia do czasu odbiory końcowego, a w szczególności: przejęcie pełnej odpowiedzialności za teren robót, zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą urządzeń i obiektów na terenie robót, zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych;

- wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za doprowadzanie do stanu pierwotnego wszelkich zajmowanych w czasie trwania prac terenów i pomieszczeń oraz ich uporządkowania po zakończeniu robót;

- wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych;

- rodzaj i parametry materiałów wykończeniowych zostały określone w projekcie;

- zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy wykonawca posiadał ważną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę minimum 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wygaśnie, wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- zamawiający wymaga codziennego zabezpieczania kurtynami miejsc wykonywanych robót wraz z pracami porządkowymi;

- zamawiający przewiduje wykonanie robót w funkcjonującej kuchni – bez możliwości czasowego wyłączania;

- zamawiający przewiduje wykonanie robót w funkcjonującej jadalni – bez możliwości czasowego wyłączania;

- roboty w czynnej kotłowni będą wykonywane na rusztowaniu w celu wykonania instalacji sanitarnych dla pomieszczeń kuchni na wyższej kondygnacji;

- roboty będą wykonywane również w kanałach technicznych.

§ 2.

Termin realizacji

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie – do 09.12.2022 r.

- Zamawiający wprowadzi i przekaże Wykonawcy teren budowy:

    - w terminie do 7 dni, od podpisania umowy. Strony na tę okoliczność sporządzą protokół przekazania placu budowy, podpisany przez obie strony umowy.

§ 3.

# Obowiązki Wykonawcy

Niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach niniejszej Umowy do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie z:

  - warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i przepisów Prawa Budowlanego;

  - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Norm Polskich i aprobat technicznych.

2. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie oznaczy i zabezpieczy teren na potrzeby wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji poszczególnych etapów ulegających zakryciu, zgodnie z prawem budowlanym oraz zagospodarowania terenu związanego z potrzebami wykonania przedmiotu umowy. Utrzymania w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia terenu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zabezpieczenia i uniemożliwienia dostępu na teren prowadzenia robót osób postronnych i zabezpieczenia ruchu pieszych w strefie zagrożenia. Zorganizowania zaplecza łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii elektrycznej na teren prowadzenia robót  i zaplecza stosownie do potrzeb. Należność za udostępnione media będzie płatna na podstawie  faktury wystawionej przez Zamawiającego. Wszystkie roboty i czynności z tym związane, również z opracowaniem i uzgodnieniem wymaganej dokumentacji powykonawczej, Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie. Wykonawca odpowiada za zajęty teren do prowadzenia robót związanych z przedmiotem zamówienia i zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu robót w terminie określonym w § 8 ust. 2.

- Wykonawca jest wytwórcą wszelkich odpadów ujawnionych i powstałych w toku prac objętych przedmiotem niniejszej umowy, w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) i jest zobowiązany do postępowania z tymi odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z powołaną wyżej ustawą.

- Wykonawca zobowiązuje się przedstawić podczas odbioru i  przekazać Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych dla środowiska (o ile dany materiał pochodzący z wykonanych robót tego będzie wymagać).

- W przypadku wystawienia częściowej faktury VAT Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu potwierdzonego przez osoby pełniące nadzór inwestorski protokołu zaawansowania robót, sporządzonego na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego, który stanowi załącznik do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu z końcową fakturą VAT za wykonanie przedmiotu umowy protokół odbioru końcowego robót podpisanego bez zastrzeżeń przez obie strony umowy (załącznik nr 1 do umowy).

- Zakres obowiązków Wykonawcy w ramach prac związanych z realizacją umowy obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że prace będą wykonywane w funkcjonującym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w związku, z czym zobowiązuje się on do zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót oraz umożliwienia prowadzenia statutowej działalności przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania technologii i sprzętu niepowodujących przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia hałasu. W przypadku realizacji koniecznych prac powodujących hałas lub nadmierne zapylenie, Wykonawca każdorazowo uzgodni z Zamawiającym terminy realizacji tych prac w formie notatki służbowej.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany przez zamawiającego teren robót od momentu jego protokolarnego przejęcia do czasu odbiory końcowego, a w szczególności: przejęcie pełnej odpowiedzialności za teren robót, zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą urządzeń i obiektów na terenie robót, zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych.

- Doprowadzanie do stanu pierwotnego wszelkich zajmowanych w czasie trwania prac terenów i pomieszczeń oraz ich uporządkowania po zakończeniu robót.

- Wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych.

- Rodzaj i parametry materiałów wykończeniowych zostały określone w projekcie.

- Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał ważną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum  500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i do ich naprawienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji powykonawczej.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę i Podwykonawców osób wykonujących czynności w zakresie wykonania instalacji wodnej i kanalizacyjnej, na podstawie na umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.).

- Po zawarciu umowy w terminie 14 dni licząc od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca i Podwykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie (zał. nr 3 do umowy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 17.

- W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w ust. 17 w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika

- innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia wymienionego w ust. 18 w terminie, o którym mowa w  ust. 18 lub niezłożenie na wezwanie Zamawiającego  dokumentów wymienionych w ust. 19 w terminie określonym na wezwaniu, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych, w wysokości określonej w  § 10 ust. 1 pkt 9.

- W przypadku powtarzających się naruszeń przez wykonawcę obowiązków wymienionych w ust. 20 (tj. po trzecim wezwaniu) zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu i jego oznakowania.

§ 4.

Obowiązki Zamawiającego

Niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach niniejszej Umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

- dostarczenie Wykonawcy po rozstrzygnięciu przetargu:

a)  dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 3 w 1 egz.,

b)  dziennika budowy,

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy w terminie wymienionym w § 2 ust. 2 wraz ze wskazaniem punktu poboru wody i energii;

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

- sprawdzenie ilości oraz jakości robót podlegających zakryciu oraz przeprowadzenie końcowego odbioru wykonania przedmiotu umowy;

- zapłacenie Wykonawcy umownego wynagrodzenia.

§ 5.

## Wynagrodzenie i warunki płatności

- Strony  ustalają, że Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w łącznej wysokości   ………… ………… zł. (słownie: ……………………………………..…………………………………………………….. ……………………………………………………………………… złotych   …………. /100).

W tym podatek VAT …………%  w kwocie  …………………………………….…………. zł

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dołączonym protokołem odbioru końcowego robót podpisanym bez zastrzeżeń przez obie strony umowy, w terminie 30 dni od daty wpływu faktury.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania trzech faktur częściowych na podstawie potwierdzonych przez przedstawicieli zamawiającego protokołów zaawansowania wykonanych robót sporządzonych w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy i kosztorys ofertowy – przy zaawansowaniu robót na poziomie nie mniejszym niż 25% , 50%, 75%  w stosunku do kosztorysu ofertowego.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na złożonej fakturze, zgodny z Wykazem podatników VAT.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający nie udziela zaliczek.

§ 6.

Przedstawiciele stron

1.	Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana/i    …………………………......

- Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski i wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego  w specjalności instalacji sanitarnych w osobie Pana/i ……………………………………..……...

3.   Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany osób wymienionych w ust. 1 i 2 w trakcie realizacji niniejszej umowy, przy czym zmiana, o której tu mowa, wymaga niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o jej dokonaniu w formie pisemnej. Zmiana dokonana przez jedną ze Stron wywołuje skutek z chwilą doręczenia drugiej Stronie pisma zawierającego powiadomienie.

§ 7

Odbiory robót

      - Gotowość do odbioru robót podlegających zakryciu, Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu – wpisem do Dziennika Budowy i zgodnie z wyborem Wykonawcy niezwłocznie drogą elektroniczną, telefoniczną, faksem lub bezpośrednio. Inspektor nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy.

      - Gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie odrębnego pisma, składając równocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia czynności odbioru. Przed złożeniem wyżej wymienionego pisma, Wykonawca jest obowiązany uzyskać od Inspektora Nadzoru poszczególnych branż wpis w Dzienniku Budowy, potwierdzający gotowość robót do odbioru.

      - Przedmiotem odbioru końcowego jest sprawdzenie wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą umową, dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami.

      - Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy - w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru oraz złożenia kompletu wymaganych dokumentów odbioru. W trakcie czynności odbioru Zamawiający sprawdzi jakość i kompletność wykonanych robót.

      - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę, na koszt Wykonawcy,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem  – Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

      - Wykonawca jest obowiązany usunąć ewentualne braki lub usterki niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania zastrzeżeń od Zamawiającego, chyba, że strony ustalą inny termin na ich usunięcie, poprawę.

      - Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, usterek lub uzupełnienia braków bez względu na wysokość związanych z tym  kosztów.

      - Zamawiający może w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt usunąć wady i usterki nie usunięte w wyznaczonym terminie, oraz uzupełnić braki nie uzupełnione w wyznaczonym terminie.  Zamawiający w takim przypadku może potrącić związane z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

      - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o  usunięciu wad, usterek oraz uzupełnieniu braków oraz jest uprawniony do żądania wyznaczenia terminu odbioru robót uprzednio zakwestionowanych jako wadliwych.

      - Odbiór, usunięcie usterek, wad lub wykonanie innych czynności, o których mowa powyżej  przedłuża terminu wykonania umowy, o uzgodniony termin usunięcia braków lub usterek.

      - Za datę wykonania przedmiotu umowy Strony przyjmują datę sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń wraz z prawidłowo wystawioną i dostarczoną końcową fakturą VAT.

§ 8.

Odpowiedzialność za szkody

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad organizacji pracy obowiązujących u Zamawiającego, a w szczególności instrukcji p. poż. i bhp.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren nie później niż z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- Wykonawca od chwili wejścia i objęcia miejsca realizacji przedmiotu umowy do chwili podpisania protokołu końcowego odbioru robót ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe w mieniu Zamawiającego objętym przedmiotem umowy. Przekazanie obiektu do rozpoczęcia robót  i zakończenie robót następuje w formie protokołu podpisanego przez przedstawicieli obu stron umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód na mieniu lub osobie, jakie zostaną wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w trakcie wykonywania umowy. W razie wystąpienia z takimi roszczeniami przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do postępowania sądowego i/lub uregulować uzasadnione roszczenia, a jeżeli Zamawiający ureguluje te roszczenia na rzecz osoby trzeciej, Wykonawca jest zobowiązany do ich zwrotu Zamawiającemu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 9

### Odstąpienie od umowy

            - Zamawiający może odstąpić od umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

  - wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

  - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Niezależnie od prawa wskazanego w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w szczególności:

- gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w ciągu 10 dni roboczych liczonych od dnia przekazania terenu budowy, pomimo wezwania do rozpoczęcia prac złożonego przez Zamawiającego na piśmie, na adres firmy:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

- gdy Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni robocze pomimo wezwania do kontynuacji prac złożonego przez Zamawiającego na piśmie na adres wskazany w pkt. 1, z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 1 pkt. 1);

- w razie niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 1 pkt. 1;

- zaistnienia sytuacji opisanej w § 3 ust. 21;

- rozwiązania lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy;

- wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie, a ponadto może nastąpić w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego informacji o podstawie odstąpienia z zastrzeżeniem ust. 1 pkt. 1.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie i terminie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie a najpóźniej w terminie 3 dni, od daty odstąpienia od umowy oraz usunie w tym terminie z terenu Zamawiającego urządzenia zaplecza dostarczone lub wniesione przez Wykonawcę.

  - Wykonawca w ciągu 5 dni od dokonania odbioru przerwanych robót dostarczy fakturę VAT wraz z zatwierdzonym kosztorysem różnicowym za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, zgodnie z protokołem końcowym odbioru robót stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Jeśli Wykonawca nie dostosuje się do wymagań  określonych w ust. 6, to Zamawiający ma prawo dokonać czynności wskazanych w ust. 6 samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:

    - dokonania odbioru robót przerwanych z uwzględnieniem § 7 oraz dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, zgodnie z protokołem końcowym odbioru robót stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;

    - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu wykonywania robót od dnia dokonania odbioru robót.

- Zamawiający odstępując  od umowy z przyczyn określonych w ust 4, ma prawo powierzyć wykonanie pozostałych robót innemu Wykonawcy. W takim wypadku koszty dodatkowe wynikające ze zmiany Wykonawcy obciążają dotychczasowego  Wykonawcę.

§ 10

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną w następujących wypadkach i wysokościach:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wskazanego w § 2 ust. 1 umowy. Kara umowna z tego tytułu nie może jednak przekroczyć 20 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1;

- za opóźnienie w usunięciu wad, usterek, uzupełnieniu braków stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi w wysokości 0,2% wartości brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczone od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Kara umowna z tego tytułu nie może jednak przekroczyć 20 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1;

- za odstąpienie od  umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i leżących po stronie  Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1;

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 500,00 zł, za każde dokonanie przez zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców;

- za nieterminowe zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 500,00 zł, za każdą nieterminową zapłatę.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00  złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;

- za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 500,00 złotych;

- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy przypadek nie złożenia przez Wykonawcę oświadczenia wymienionego w § 3 ust. 19 w terminie lub nie złożenie na wezwanie Zamawiającego dokumentów wymienionego w § 3 ust. 20 w terminie określonym w wezwaniu.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście powstałej szkody.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - z tytułu odstąpienia od umowy / rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 z wyłączeniem odstąpienia w trybie art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - za nieterminową zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 – zapłaci odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Maksymalna wysokość kar umownych obciążających daną stronę nie może być większa niż 20 % wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1.

§ 11

Rękojmia za wady i gwarancja jakości

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy na roboty budowlane na okres:  ………… miesięcy (załącznik nr 2 do umowy).

- Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji jakości.

- Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój bieg następnego dnia po podpisaniu bezusterkowego  protokołu końcowego odbioru robót.

- W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- usunięcia wady fizycznej rzeczy lub

- wykonania przedmiotu umowy, lub dotkniętej wadą jego części od nowa – w przypadku, kiedy samo usunięcie wady nie umożliwia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy, istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- Termin na usunięcie wad w okresie rękojmi wynosi 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego,

chyba, że strony uzgodnią inny termin.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.

§ 12

### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości     …………….. …….zł (słownie:…………./100)  stanowiącej 3% łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w § 5 ust. 1. Wniesienie zabezpieczenia winno być dokonane najpóźniej w dacie zawarcia umowy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zwrot 70% kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w ciągu 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

- Wniesione w pieniądzu zabezpieczenie Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 13

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Wykonawca realizuje następujący zakres robót przy pomocy podwykonawców:

…………………………………………………………………………………….………….

- zatrudnienie przez wykonawcę innych podwykonawców niż wskazani w pkt 1 wymaga pisemnej zgody Zamawiającego;

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jego przedstawiciela lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, wynikające z działań i zaniechań Wykonawcy oraz jego pracowników lub osób współpracujących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, jak również za działania i zaniechania podwykonawcy oraz jego pracowników lub osób współpracujących w wykonywaniu części przedmiotu zamówienia powierzonej podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy;

- Wykonywanie prac objętych przedmiotem umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków zawartej umowy;

- Wykonawca bezwzględnie zapewni, w umowach z podwykonawcami, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres prac wykonywanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego za ten zakres prac w jego ofercie.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, wg poniższych wymagań:

  - Wykonawca będzie zobowiązany, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym, przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmian, jeżeli takie nastąpią;

  - Zamawiający, w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku gdy:

- nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

  - jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od przedłożenia mu projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy, na warunkach określonych w projekcie umowy;

  - po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, najpóźniej na 7 od dnia jej zawarcia;

  - Zamawiający, w terminie do 5 dni od daty złożenia zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt 2;

  - Wykonawca przedłoży wraz z kopią umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania;

  - bez uprzedniej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem nieważności, zmienić postanowień umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą;

  - do zmian do umów pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą stosuje się zasady określone powyżej, mające zastosowanie przy zawieraniu umowy z podwykonawcą;

  - w przypadku Konsorcjum, umowa z Podwykonawcą jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum;

  - za prace wykonywane przez podwykonawcę płatności regulować będzie Wykonawca;

  - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

  - wszelkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, które w związku z brakiem terminowej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy poniesie Zamawiający obciążają Wykonawcę;

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminach płatności określonych w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą;

  - jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą, na której zawarcie Zamawiający wyraził zgodę, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, to podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w ciągu 7 (siedmiu) dni po upływie terminu wymagalności płatności, może zwrócić się z pisemnym żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

  - Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, z zastrzeżeniem poniższych regulacji;

  - wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane;

  - przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 15. Zamawiający informuje wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji;

  - w przypadku zgłoszenia przez wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 17, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

  - Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie wykaże niezasadności takiej zapłaty;

  - kwota należna dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zostanie przekazana przez Zamawiającego po przedstawieniu, pisemnych oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców o całkowitym zaspokojeniu ich roszczeń wypływających z realizacji umowy o podwykonawstwo oraz oświadczeń, że nie roszczą sobie praw wobec Zamawiającego, co do kwoty należnej za wykonaną część robót;

  - w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w pkt 15 lub kwoty wynagrodzenia skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy;

  - Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót;

  - Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę określonych powyżej obowiązków dotyczących podwykonawstwa;

  - zmiana podwykonawcy nie wymaga zmiany umowy;

  - powyższe zasady mają zastosowanie do dalszych podwykonawców.

- Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

  - Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane;

  - zgodnie z przepisem art. 437 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie zobowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedkładania Zamawiającemu projektu tej umowy, w terminie do 7 dni, celem akceptacji przez Zamawiającego, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy zatwierdzonym przez Zamawiającego;

  - Wykonawca będzie również zobowiązany do przedłożenia do wiadomości Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji zgodności wynikających z nich terminów płatności z przepisami ustawy o terminach płatności w transakcjach handlowych;

  - do umów zawartych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy z podwykonawcą, określone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

- Umowy z podwykonawcami w szczególności powinny zawierać następujące postanowienia:

  - obowiązkowe określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;

  - wysokość wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za zakres robót, jaki wykonują;

  - terminy realizacji oraz zasady dokonywania odbiorów częściowych i odbiorów końcowych przez Wykonawcę i Zamawiającego;

  - terminy płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy powinny być zgodne z przepisami ustawy o terminach płatności w transakcjach handlowych i nie mogą być dłuższe niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

  - umowy z podwykonawcą nie mogą zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę;

  - uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy;

  - Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady wykonawcy wobec zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§ 14

Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w drodze aneksu w następującym zakresie:

- strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku:

          - zaistnienia siły wyższej,

          - okoliczności wpływających na utrudnienia wykonania robót, a które są niezależne od wykonawcy.

- zamawiający dopuszcza zmiany na stanowisku kierownika robót pod warunkiem, że osoba
przewidziana do pełnienia ww. funkcji musi posiadać kwalifikacje co najmniej równe osobie wymienionej w umowie i ofercie wykonawcy;

- wykonania robót zamiennych , przez co rozumie się roboty, elementy robót konieczne z punktu widzenia zmian projektowych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy;

- zmiany stawki podatku VAT w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT;

- zmiany formy prawnej zamawiającego.

- Zmiany umowy muszą być każdorazowo zatwierdzane przez zamawiającego w porozumieniu z projektantem i nie mogą powodować podwyższenia ceny, za wyjątkiem zmiany określonej w ust. 1 pkt 3.

§ 15

Postanowienia końcowe

- Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy.

- Wszelkie spory wynikające z umowy lub powstające w związku z nią, strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia przekazać sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną cześć umowy stanowią załączniki do niniejszej umowy:

  - oferta wykonawcy;

  - SWZ;

  - „Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i instalacji kanalizacji sanitarnej z wykonaniem układu dezynfekcji obiegu ciepłej wody poprzez jonizację wody jonami miedzi i srebra i przebudową rezerwowych zbiorników wody ZB1 i ZB2 w  budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego "BRISTOL" MSWiA w Kudowie-Zdroju, ul. Okrzei 1 – Segment B2 i C Etap II”.

  - przedmiar robót;

  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;

  - kosztorys ofertowy z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

  - załącznik  nr 1 – protokół końcowego/częściowego odbioru robót;

  - załącznik nr 2 – dokument gwarancyjny na roboty budowlane;

  - załącznik nr 3 – oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę.

- W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszej umowy, a treścią załączników obowiązuje treść umowy.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym – dla Wykonawcy i dwóch – dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                        	WYKONAWCA